摆个Pose APP

产品需求文档（PRD）

开发交付版 · 竞品吸收更新，补充默认推荐、自拍优先、场景锚点与全球化模板策略

| 产品名称 | 摆个Pose / VibePose |
| --- | --- |
| 文档版本 | V2.2（竞品吸收更新版） |
| 适用对象 | 产品、设计、iOS、QA、项目管理 |
| 基于资料 | 原始融合版PRD（2026年4月） |

品牌规范：中文品牌名“摆个Pose”，英文品牌名“VibePose”；项目按 Global-first 策略启动，首发即面向全球市场。

可行性结论（供立项与开发评审） 项目具备明确的 iOS 端侧 MVP 可行性，建议立项。 首发范围建议收敛为：单人实时姿势引导、模板匹配、摄影师机位提示、自动快门、相册导入“抄作业”、本地收藏与分享。 多人同时引导、通用笑容识别、Apple Intelligence 自然语言推荐、订阅/社区/云端分析不建议写入 MVP 的硬承诺，应下沉至 V1.1 或独立预研。 本文档以“可开发、可测试、可验收”为目标，对原稿中不够严谨或风险偏高的技术表述已做边界修正。

作者：OpenAI ChatGPT（基于原始PRD重构）

日期：2026-04-17

0. 文档说明

本文档面向开发团队交付，目标是把原始产品想法收敛为可执行的 iOS MVP 方案。文档包含：范围定义、功能需求、验收标准、技术方案、非功能要求、埋点指标、测试重点与排期建议。

本版已额外吸收竞品截图中验证有效的产品模式：默认以推荐姿势流进入、顶部一句话动作教练提示、模板卡优先展示成片预期、自拍作为一级能力，以及按场景/道具锚点组织模板与推荐。

本文档用于 PRD 评审与开发排期，不替代详细技术设计说明（TDD）与设计稿标注稿。

文中凡涉及“建议”“可选”“后置”的内容，默认不纳入 MVP 上线阻塞项。

若设计稿、TDD 与本文档冲突，以经过评审确认的最新版本为准。

| 版本 | 变更说明 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 原始融合版 PRD，强调产品愿景与功能设想。 | 原PRD |
| V2.0 | 补齐技术边界、范围约束、验收标准与开发落地细节。 | 产品/技术联合评审稿 |
| V2.1 | 统一品牌命名为“摆个Pose / VibePose”，并补充 Global-first 约束。 | 品牌/产品联合修订 |
| V2.2 | 吸收竞品验证模式，补充默认推荐、自拍一级能力、场景/道具锚点与全球模板策略。 | 产品/设计/技术联合修订 |

1. 技术可行性评估

综合评估后，项目属于“可做、可上线，但必须控制范围与技术承诺”的类型。核心能力中，实时骨架引导、模板匹配、摄影师机位提示、自动快门、本地姿势库与相册导入抄作业均可进入 MVP；风险主要集中在多模型并行推理、跨引擎关键点统一、多人场景、以及“笑容/表情自然度”与 Apple Intelligence 的边界定义。

| 能力项 | 结论 | 建议版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时人体姿态检测与骨架叠加 | 高可行 | MVP | 以 Apple Vision 2D pose 为主，按单人目标进行实时引导。 |
| 姿势模板匹配与评分 | 高可行 | MVP | 采用关键点归一化 + 置信度加权相似度即可落地。 |
| 摄影师机位/构图提示 | 高可行 | MVP | 优先规则引擎，不依赖生成式 AI。 |
| 自动快门 | 高可行 | MVP | 由姿势稳定度、设备稳定度与可选面部质量阈值共同触发。 |
| 相册导入“抄作业” | 中高可行 | MVP | 限定为单人静态图片；多人图需人工选主体。 |
| 场景化推荐 | 中可行 | MVP-Lite / V1.1 | MVP 用标签过滤 + 相似姿势召回；轻量模型后置。 |
| 通用笑容/表情自然度识别 | 中低可行 | V1.1 | 不建议将“笑容置信度”写为后置相机通用能力。 |
| 多人同时引导 | 中低可行 | V1.1 | 对 UI、匹配策略与性能影响显著，首版不建议承诺。 |
| Apple Intelligence 文案推荐 | 中可行 | V1.1 | 仅作为增强项，必须做可用性检测与降级。 |

对原始PRD的关键修正 1）不要把 Apple Vision 2D Pose 与 MediaPipe Pose 的关键点数量混写。内部应定义统一的 Canonical Skeleton 映射层。 2）不要把“笑容检测”写成 Vision 的直接输出。MVP 应改为“面部质量/自然度辅助条件”，必要时仅在前置支持设备上启用表情增强。 3）“100% On-device”与云端分析埋点存在天然冲突。MVP 如坚持纯端侧，应使用本地事件日志；若后续上报，必须用户授权并从产品文案中移除“纯离线分析”硬承诺。 4）“60fps、功耗低于原生相机”不应写成对外功能承诺，应改写为内部性能目标并以真机压测结果为准。

1.1 立项建议

建议立项，采用 iOS 单平台 MVP 先行。

建议以“单人拍照引导”作为绝对主链路，避免首版同时承担情侣/闺蜜/多人组合拍摄复杂度。

建议将生成式 AI 与高级推荐模型从“主闭环依赖”改为“增强模块”，防止版本发布受设备能力与系统可用性制约。

2. 产品目标、边界与发布范围

2.1 目标定义

帮助被拍者快速获得“下一步该怎么摆”的实时反馈，降低尴尬与试错成本。

帮助拍摄者获得明确的机位、角度和构图提示，减少口头沟通。

在无网络依赖的条件下，完成从选姿势到对齐到拍摄保存的闭环。

建立可扩展的姿势模板体系，为后续订阅包、推荐引擎与社区内容打基础，并按全球市场首发要求预留中英双语与国际化运营扩展。

2.2 MVP 不做什么（Non-goals）

不在 MVP 承诺多人同时骨架引导与多人评分。

不在 MVP 承诺通用“笑容检测”或复杂表情理解。

不在 MVP 承诺云端社区、社交 feed、UGC 审核与创作者体系。

不在 MVP 引入后台账号系统、后端内容分发平台与 Android 端适配。

2.3 版本范围

| 版本 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 单人实时引导、模板库、相似度评分、摄影师提示、自动快门、相册导入抄作业、收藏/保存/分享、本地埋点。 | 用于验证核心闭环与出片价值。 |
| V1.1 | 多人模板、场景化推荐增强、Apple Intelligence 文案建议、订阅体系初版。 | 建立差异化与商业化雏形。 |
| V1.2+ | 社区分享、品牌合作内容包、跨平台策略。 | 视 MVP 留存与付费数据决定。 |

3. 目标用户与核心场景

| 用户类型 | 核心诉求 | 典型场景 | MVP 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打卡用户 | 快速摆出高级感单人姿势 | 咖啡馆、街拍、OOTD、旅行地标 | 高 |
| 陪拍用户 | 得到清晰拍摄指令，少沟通 | 情侣出游、朋友互拍、约会拍照 | 高 |
| 自拍/独行用户 | 三脚架或前置自拍也能稳定出片 | 独自旅行、探店、酒店房间自拍 | 高 |
| 男性形象用户 | 希望有更明确、更少主观审美争议的模板 | 健身照、职场头像、街头型男照 | 中高 |

3.1 核心用户场景

用户打开相机，选择“推荐”或“手动选模板”，在实时骨架引导下完成摆姿并自动拍照。

拍摄者根据屏幕中的机位指令移动拍摄位置与俯仰角，减少“怎么拍都不对”的沟通。

用户从相册导入一张网图或历史照片，系统提取单人姿势后生成可跟拍模板。

用户将成功模板收藏，后续在相同场景中快速复用。

4. 业务流程与页面结构

4.1 主流程

首次启动：申请相机与相册权限，进入相机主界面。

选择模式：推荐模式 / 模板模式 / 抄作业模式。

选择模板：从底部抽屉中按场景、人数、风格、目标效果进行筛选。

实时引导：系统显示当前骨架、目标骨架、相似度分数、机位提示。

拍照触发：满足阈值后自动快门，或用户手动拍摄。

结果页：查看照片，选择保存原图、保存引导叠加截图、分享或收藏模板。

4.2 核心页面

| 页面 | 主要元素 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 相机首页 | 实时预览、模式切换、前后摄切换、拍摄按钮、模板入口 | MVP 主承载页面。 |
| 模板抽屉 | 分类 Tab、姿势卡片、收藏入口、筛选条件 | 支持推荐与手动浏览。 |
| 实时引导态 | 当前骨架、目标骨架、分数、机位提示、水平仪/俯仰提示 | 拍摄主闭环。 |
| 抄作业态 | 图片导入、主体确认、模板生成、进入引导 | 单人静态图优先。 |
| 结果页 | 拍摄结果、保存、分享、重新拍摄、收藏模板 | 不做复杂编辑器。 |
| 设置页 | 阈值、震动、自动快门开关、隐私说明 | MVP 仅保留必要项。 |

5. 功能需求（开发交付级）

| FR-001 相机启动与模式切换 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 应用启动后进入相机主界面，支持后置/前置摄像头切换、拍摄模式切换，以及底部模板抽屉呼起。 |
| 业务规则 | • 首次启动必须完成相机与相册权限申请；拒绝权限时提供引导说明。 • 默认进入拍照模式，不提供视频录制。 • MVP 以竖屏体验为主；横屏可进入预览，但不要求模板完整适配。 |
| 验收标准 | • 冷启动至可预览时间在基线设备上 P95 ≤ 1.5s。 • 模式切换与前后摄切换不崩溃、不黑屏超过 500ms。 • 权限拒绝路径可完整返回设置页并恢复主流程。 |
| 依赖与备注 | 依赖 AVFoundation；UI 层采用 SwiftUI，预览层使用 AVCaptureVideoPreviewLayer 封装。 |

| FR-002 姿势模板库与筛选 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 系统内置不少于 100 个单人姿势模板。模板支持按场景、风格、人数、目标效果与难度等标签筛选，并支持收藏。 |
| 业务规则 | • 模板数据存放于本地 JSON 资源，首版不依赖后台下发。 • 模板卡片必须包含名称、预览图、适用场景、目标效果、难度、是否支持镜像。 • MVP 不要求模板在线更新；新增模板通过版本发版更新。 |
| 验收标准 | • 模板抽屉打开后 300ms 内完成首屏渲染。 • 按标签筛选结果准确，不出现空白状态闪烁。 • 收藏状态本地持久化，重新进入应用后可恢复。 |
| 依赖与备注 | 依赖本地资源管理、Core Data/SQLite 持久化。 |

| FR-003 实时骨架检测与模板叠加 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 在相机预览层上实时叠加当前人体骨架与目标模板骨架，向用户提供可视化对齐引导。 |
| 业务规则 | • MVP 默认只跟踪一个目标人物；多人入镜时，优先选择画面中心且面积最大的高置信度主体。 • 当前骨架使用半透明浅色虚线；目标模板骨架使用品牌高亮色显示；支持透明度调节。 • 低置信度关键点不参与分数计算，且对应线段需弱化显示或隐藏。 • 内部统一采用 Canonical Skeleton 映射层，避免 Vision 与 MediaPipe 关键点定义不一致。 |
| 验收标准 | • 模板选定后 500ms 内出现叠加骨架。 • 相机移动过程中骨架无明显拖影与 UI 抖动。 • 当人体离开画面时，引导层给出“未识别到主体”状态，而不是显示错误骨架。 |
| 依赖与备注 | 主引擎建议为 Vision 2D pose；MediaPipe 可作为导入图片或后续增强方案，不建议 MVP 双引擎并行常开。 |

| FR-004 姿势评分与对齐反馈 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 系统基于关键点相似度输出 0–100 的实时匹配分数，并通过颜色变化、文案与震动反馈告诉用户是否接近目标姿势。 |
| 业务规则 | • 评分需基于归一化坐标、躯干尺度和关键点置信度加权计算。 • 模板可配置“必须对齐”的关键关节，例如肩、肘、腕、髋、膝、踝。 • 支持镜像匹配：当模板允许镜像时，系统同时评估左右镜像后的得分。 • 建议将“Ready”阈值设为 85 分，连续稳定 0.8 秒后进入可拍摄状态。 |
| 验收标准 | • 分数刷新间隔在基线设备上不高于 100ms。 • 镜像模板与正常模板不会出现分数逻辑颠倒。 • Ready 状态需通过颜色、文案和触感至少两种方式体现。 |
| 依赖与备注 | 核心计算位于本地；建议使用 Accelerate / simd 完成向量运算。 |

| FR-005 摄影师机位与构图提示 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 除骨架引导外，系统需对拍摄者提供明确的机位、距离、俯仰角与构图提示。 |
| 业务规则 | • 模板中需包含 cameraGuidance 元数据：机位高度、建议距离、俯仰角、主体在画面中的推荐区域。 • 需要俯拍/仰拍时，显示水平仪或俯仰指示线。 • 构图提示以规则引擎为主，不依赖在线大模型。 |
| 验收标准 | • 提示文案在拍摄过程中稳定，不发生频繁抖动与来回切换。 • 当设备角度达到模板要求区间时，指示器视觉状态发生变化。 • 无模板元数据的情况下，系统应隐藏对应提示而非展示错误指令。 |
| 依赖与备注 | 依赖 CoreMotion/陀螺仪数据与模板元数据。 |

| FR-006 自动快门 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 当姿势达到设定阈值并稳定后，系统自动执行倒计时拍照；同时保留手动快门作为兜底。 |
| 业务规则 | • 自动快门触发条件至少包含：姿势分数达到阈值、设备稳定、模板未显式禁止自动拍摄。 • “面部质量/自然度”只作为可选增强条件，不应成为所有模板的硬门槛。 • 倒计时支持 3 秒与关闭两档；拍摄前提供震动或音效提示。 |
| 验收标准 | • 满足条件后进入稳定倒计时，不因分数轻微波动频繁取消。 • 自动快门与手动快门互不冲突。 • 拍摄完成后结果页可正确展示照片，并允许立即重拍。 |
| 依赖与备注 | 依赖 AVCapturePhotoOutput；面部质量可使用 Vision face capture quality 或等价本地策略。 |

| FR-007 相册导入“抄作业” ｜ 优先级 P1 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 用户可从相册导入一张参考图，系统提取单人姿势并生成目标模板，随后进入实时跟拍。 |
| 业务规则 | • MVP 仅支持单人参考图；多人图片需先让用户手动选择主体。 • 导入模板需要保存为临时模板，可再次进入历史记录使用。 • 模板生成失败时，需清晰提示原因：未检测到人、主体过小、图片质量不足等。 |
| 验收标准 | • 导入图片后 2 秒内给出成功或失败结果。 • 失败状态具备可重试与重新选图路径。 • 成功生成的模板可立即进入实时引导。 |
| 依赖与备注 | 建议优先使用静态图片推理链路；不要求在此模式下同时运行多模型实时分析。 |

| FR-008 结果保存、分享与收藏 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 拍照完成后，系统允许用户保存原始照片、保存引导叠加截图、分享至外部平台，并将成功模板加入收藏。 |
| 业务规则 | • MVP 不做复杂后期编辑器。 • “AI 优化前后对比”表述从需求中删除；若需要展示引导价值，可改为“原图 + 引导叠加截图”。 • 分享时允许附带可关闭的品牌水印，不应强制覆盖在用户原图上。 |
| 验收标准 | • 保存原图与保存叠加截图均可独立成功。 • 分享动作调用系统分享面板，失败时有提示。 • 收藏模板后，模板库与结果页状态保持一致。 |
| 依赖与备注 | 依赖 Photos 权限与系统分享面板。 |

| FR-009 本地数据与隐私控制 ｜ 优先级 P0 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 应用默认在本地保存模板库、收藏、历史模板和本地事件日志，不上传照片与关键点数据。 |
| 业务规则 | • 若未来引入云端埋点或订阅能力，需单独补充隐私文档与用户授权策略。 • MVP 不采集不必要权限。 • 需提供明确的隐私说明，说明照片与关键点默认不离开设备。 |
| 验收标准 | • 断网状态下主流程可正常完成。 • 删除应用后，本地数据按系统行为清除。 • 隐私说明页能从设置页进入。 |
| 依赖与备注 | 本地事件日志可采用轻量持久化；如未来上报需做脱敏与开关控制。 |

| FR-010 设置与降级策略 ｜ 优先级 P1 |  |
| --- | --- |
| 功能说明 | 应用需为用户与测试团队提供必要的阈值与开关，包括自动快门、震动、透明度、性能降级提示等。 |
| 业务规则 | • 当热状态或性能不足时，系统可自动降低非关键模块频率，例如场景分类与推荐刷新率。 • Apple Intelligence 相关能力必须做 availability 检测与显式降级。 • 低于性能基线的设备，不纳入首轮对外承诺范围。 |
| 验收标准 | • 设置项修改后即时生效。 • 发生降级时，用户界面不应闪退或卡死。 • 日志中可追踪到降级触发原因。 |
| 依赖与备注 | 依赖系统热状态、性能监控与特性开关框架。 |

6. 技术方案（面向开发实现）

6.1 总体架构

| 层级 | 职责 | 推荐实现 |
| --- | --- | --- |
| UI 层 | 相机主界面、模板抽屉、结果页、设置页 | SwiftUI + 状态机 |
| 采集层 | 相机预览、拍照输出、帧分发 | AVFoundation |
| 传感层 | 俯仰角、滚转角、设备稳定度 | CoreMotion |
| 推理层 | 人体姿态、面部质量、可选场景分类 | Vision 为主；MediaPipe 用于特定链路增强 |
| 策略层 | 相似度计算、镜像匹配、机位提示、推荐召回 | 本地规则引擎 + 向量计算 |
| 数据层 | 模板 JSON、收藏、历史、本地日志 | Bundle + Core Data/SQLite |

6.2 Canonical Skeleton 统一策略

为避免不同引擎输出结构不一致，内部定义统一骨架数据结构 CanonicalPose19：在通用 17 个主关节基础上补充 neck 与 pelvis 两个合成锚点。

Vision 2D Pose：直接映射到 CanonicalPose19。

MediaPipe Pose：从 33 landmarks 中抽取对应主关节，并计算 neck / pelvis 合成点。

模板存储、相似度计算、镜像转换、UI 绘制全部只使用 CanonicalPose19，不直接耦合底层引擎字段名。

6.3 推理调度建议

| 任务 | 建议频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人体姿态检测 | 每帧或按背压降帧 | 主链路，优先级最高；忙时允许丢帧，不堆积。 |
| 姿势评分 | 与姿态同步 | 在同一帧完成，减少状态不一致。 |
| 面部质量/矩形检测 | 8–12Hz | 用于自动快门辅助，不必每帧执行。 |
| 场景分类 | 进入页面时 + 每 2s | 仅作为推荐增强，不参与主链路实时闭环。 |
| 推荐刷新 | 模板切换时 / 姿态稳定后 | 避免持续重算造成 UI 抖动。 |

实现原则 1）不要在实时预览中把所有模型都开到“每帧执行”。 2）主线程只做渲染与轻量状态更新，推理与打分在后台队列执行。 3）采用 frame dropping / latest-frame 策略，而不是逐帧排队，避免相机画面延迟。

6.4 推荐引擎分阶段方案

MVP：标签过滤（场景/人数/风格/目标效果） + 当前姿态最近邻召回 + 简单规则排序。

V1.1：接入轻量 Core ML 排序模型，对推荐结果进行二次打分。

Apple Intelligence / Foundation Models：仅用于生成自然语言建议文案，不参与关键业务逻辑判定。

6.5 PoseTemplate 数据模型

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | String | 是 | 模板唯一 ID |
| name | String | 是 | 模板名称 |
| sceneTags | String[] | 是 | 场景标签，如 cafe / street / beach |
| styleTags | String[] | 是 | 风格与目标效果标签 |
| peopleCount | Int | 是 | 人数；MVP 固定为 1 |
| canonicalPose | Object | 是 | CanonicalPose19 关键点坐标与置信度阈值 |
| cameraGuidance | Object | 否 | 机位、距离、俯仰角、构图区域 |
| thresholds | Object | 否 | Ready 阈值、稳定时长、是否要求面部质量 |
| mirrorAllowed | Bool | 是 | 是否允许镜像匹配 |
| previewAsset | String | 是 | 模板预览资源路径 |

6.6 面部质量/自然度策略

MVP 不把“笑容识别”定义成全局硬条件。建议采用模板可配置的 faceRequired 开关，并以面部质量/自然度辅助规则代替绝对笑容判定。

后置/通用模式：使用人脸矩形、face capture quality、面部朝向、遮挡情况等组合成“可拍摄度”分。

前置增强模式（可选）：在支持的人脸追踪设备上，使用 ARKit face blendshapes 做更细粒度表情特征辅助，但不作为所有设备的一致能力。

如模板强调“侧脸/冷脸/不看镜头”，则应允许绕过面部质量条件。

6.7 存储与日志

模板静态资源随 App 包体发布。

收藏、最近使用模板、设置项、本地事件日志使用 Core Data 或 SQLite 存储。

照片保存由系统相册管理；应用内部不必复制保存一份原图，避免冗余占用。

7. 非功能需求

| 维度 | 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统范围 | iOS 17+ | 首版只做 iPhone；iPad 不在首轮适配范围。 |
| 性能基线 | iPhone 13 及以上 | 低于基线设备不做首发承诺。 |
| 实时性能 | 主链路预览帧率目标 ≥ 24fps | 高端设备可追求更高帧率，但不写入外部宣传。 |
| 评分延迟 | P95 ≤ 120ms | 从获取关键点到 UI 更新完成。 |
| 稳定性 | Crash-free session ≥ 99.5% | 以 TestFlight 和线上崩溃平台统计。 |
| 隐私 | 默认不上传照片与关键点 | 若未来上报，需独立授权。 |
| 离线能力 | 核心拍摄链路离线可用 | 推荐增强不可阻塞主流程。 |

7.1 权限清单

相机：用于实时预览、姿态识别与拍照。

相册读写：用于保存照片、读取参考图。

运动与方向（如使用 CoreMotion 时）：用于俯仰角与稳定度判断。

7.2 降级原则

性能不足时，优先关闭场景分类与高频推荐刷新，保留骨架引导主链路。

面部质量策略失败时，不阻断手动拍照。

Apple Intelligence 不可用时，使用静态文案与规则提示替代。

8. 数据与埋点需求

MVP 以本地事件日志为主，目标是验证用户是否完成“打开相机 → 选模板 → 对齐 → 拍照保存”的主闭环。

| 事件 | 触发时机 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| camera_open | 相机首屏可用时 | 衡量启动成功率 |
| template_view | 模板被浏览或选中时 | 衡量模板曝光与点击 |
| guide_ready | 进入 Ready 状态时 | 衡量对齐效率 |
| auto_capture_fire | 自动快门触发时 | 衡量核心差异化功能使用率 |
| manual_capture_fire | 手动拍照时 | 对比自动快门价值 |
| save_photo | 用户保存照片时 | 衡量出片转化 |
| save_overlay | 用户保存引导叠加截图时 | 验证引导价值感知 |
| favorite_template | 用户收藏模板时 | 衡量模板复用意愿 |
| copy_pose_import | 用户导入参考图时 | 验证“抄作业”模式价值 |

建议核心指标：模板选择率、Ready 触发率、自动快门触发率、保存率、收藏率。

如后续需要云端聚合，请在立项时同步隐私与法务评审，不应在纯端侧口径下默认启用。

9. 测试与验收重点

| 测试场景 | 目标 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 室内正常光单人全身 | 验证主链路 | 骨架稳定、分数连续、自动快门可触发。 |
| 逆光或弱光 | 验证鲁棒性 | 允许降级，但不能出现误识别骨架持续存在。 |
| 手部被部分遮挡 | 验证低置信度处理 | 遮挡关节不应严重拖累整体评分。 |
| 前置自拍 + 三脚架 | 验证自拍模式 | 倒计时、对齐和拍照闭环完整。 |
| 导入参考图 | 验证抄作业模式 | 成功/失败路径均明确。 |
| 多人物进入画面 | 验证主体选择 | 只跟踪一个主体且切换逻辑可预期。 |
| 权限拒绝/断网/热状态 | 验证异常流程 | 不闪退，可见可恢复。 |

9.1 发布前验收口径

P0 功能全部闭环通过，无阻塞级崩溃。

主要页面与模板库无明显视觉错位、遮挡和文字裁切。

基线设备上主链路性能达标，且热状态下具备有效降级机制。

隐私说明、权限文案、相册保存与分享链路可用。

10. 推荐排期与资源配置

在 2 名 iOS 工程师、1 名产品、1 名设计、0.5 名 QA 的配置下，建议采用 7 周排期（不含 App Store 审核缓冲）。

| 阶段 | 时长 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| Week 0（Spike） | 1 周 | 完成真机技术预研：Vision 骨架、评分算法、相机链路、基线性能测试。 |
| Week 1–2 | 2 周 | 相机主界面、模板库、本地数据、实时骨架叠加。 |
| Week 3–4 | 2 周 | 评分、镜像匹配、摄影师提示、自动快门。 |
| Week 5 | 1 周 | 抄作业模式、保存/分享、收藏与历史。 |
| Week 6 | 1 周 | 全面测试、性能优化、降级逻辑、TestFlight 内测。 |
| Week 7 | 1 周 | 问题收敛、商店素材、上线准备。 |

10.1 里程碑 Exit Criteria

Spike 结束前必须确认：基线设备能稳定跑通“识别 → 打分 → 叠加 → 拍照”。

Week 4 结束前必须确认：自动快门误触率可接受，且摄影师提示不抖动。

内测前必须确认：模板数据结构冻结，避免临上线大规模改模板字段。

11. 风险、约束与待决事项

| 风险/议题 | 影响 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- |
| 双引擎关键点不一致 | 评分与渲染逻辑复杂 | 先定义 CanonicalPose19，MVP 主链路只启用一个实时引擎。 |
| 多模型并发导致掉帧 | 用户感知卡顿 | 分级调度、丢帧策略、关闭非关键实时任务。 |
| 通用笑容检测不可控 | 自动快门误判 | 改为模板可配置的人脸质量辅助，不做统一笑容门槛。 |
| 多人场景复杂度过高 | MVP 超期 | 首版聚焦单人；多人模板后置。 |
| 隐私口径与埋点口径冲突 | 法务与宣传风险 | MVP 只做本地日志；上云另行评审。 |
| 生成式 AI 可用性受限 | 功能不可用 | 仅做增强模块并提供静态降级。 |

11.1 需要评审会拍板的事项

MVP 最低性能基线是否明确限定为 iPhone 13 及以上。

结果页是否保留品牌水印，以及水印默认开关策略。

“抄作业”模式是否允许保存为长期模板。

V1.1 是否继续投入 Apple Intelligence 文案增强能力。

附录 A. PoseTemplate JSON 示例

该示例用于说明字段结构，不代表最终模板资产格式。

{ "id": "pose_street_001", "name": "街头斜侧站姿", "sceneTags": ["street", "outdoor"], "styleTags": ["tall", "relaxed", "male"], "peopleCount": 1, "mirrorAllowed": true, "thresholds": { "readyScore": 85, "stableMs": 800, "faceRequired": false }, "cameraGuidance": { "height": "waist", "distance": "2.0-2.8m", "pitch": -8, "subjectRegion": "right_third" }, "canonicalPose": { "version": "1.0", "joints": { "nose": [0.52, 0.14], "leftShoulder": [0.43, 0.26], "rightShoulder": [0.59, 0.25], "leftElbow": [0.39, 0.39], "rightElbow": [0.67, 0.38], "leftWrist": [0.41, 0.56], "rightWrist": [0.72, 0.52], "leftHip": [0.47, 0.50], "rightHip": [0.58, 0.50], "leftKnee": [0.49, 0.73], "rightKnee": [0.61, 0.71], "leftAnkle": [0.51, 0.94], "rightAnkle": [0.66, 0.91] } }, "previewAsset": "poses/street/001.png" }

附录 B. 交付建议

PRD 评审通过后，建议立即拆出 3 份配套文档：设计交互说明、技术设计说明（TDD）、模板资产规范。

若开发资源有限，建议先完成 Week 0 Spike，再决定是否保留导入抄作业模式进入首发。

推荐在 TestFlight 阶段优先招募“被拍者 + 陪拍者”组合用户，而非只招募自拍用户。

# 附录 C. 竞品吸收后的产品增补要求

本附录把竞品截图中已被市场验证的交互与内容模式，翻译为 PRD 级别的新增约束，供后续设计、TDD 与 Sprint backlog 同步对齐。

## C.1 需要同步回写到 PRD 主体的产品判断

| 主题 | 新增/收紧要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 默认推荐优先 | 相机默认落在推荐姿势流；手动模板大全作为二级能力保留。 | 拍照当下用户更愿意被快速带入“能立刻拍”的闭环，而不是先做复杂筛选。 |
| 自拍一级能力 | 前摄自拍、三脚架自拍和后摄他拍都进入首发定义；自拍不是兼容能力而是核心场景。 | 竞品已证明自拍场景具有独立价值与高频使用意图。 |
| 成片导向 | 模板卡与推荐卡优先展示成片预期，再辅以骨架/轮廓示意。 | 普通用户买单的是出片确定性，而不是关键点识别本身。 |
| 锚点驱动模板 | 模板定义从“动作分类”升级为“场景 + 道具 + 机位 + 张力”联合描述。 | 毕业照、城市打卡、长椅坐姿等场景高度依赖环境与道具。 |
| 轻指导文案 | 实时提示使用短句、动词开头、身体部位明确的微文案。 | 减少学习成本，适合全球化多语言扩展。 |

## C.2 MVP 增补需求口径

| 新增需求 | MVP 口径 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 顶部 Coach Bar | 相机页顶部常驻一句话动作提示；一次最多展示 2 条动作建议。 | 产品 / 设计 / iOS |
| 模板卡元信息 | 每张模板卡必须展示场景标签、自拍/他拍、难度、张力等级和成片缩略图。 | 产品 / 设计 / 内容 |
| 自拍场景专项 | 至少建立一组 City Viewpoint Selfie / Travel Selfie 模板，并在前摄下验证方向提示。 | 产品 / 设计 / 内容 / QA |
| 场景/道具锚点字段 | 模板资产必须支持 sceneAnchor 与 propHint。 | 产品 / 内容 / iOS |
| 全球化 starter pack | 首批模板以 Graduation、City Viewpoint、Park Bench、Cafe Patio、Travel Landmark 等全球高频场景组织。 | 产品 / 内容 / 运营 |

## C.3 新增埋点建议

| 事件 | 说明 |
| --- | --- |
| recommendation_card_impression | 推荐卡被展示，用于衡量默认推荐入口的实际曝光。 |
| recommendation_card_select | 用户点选了某张推荐卡，用于衡量卡片信息是否足够有吸引力。 |
| selfie_session_start | 记录前摄自拍/三脚架自拍会话比例。 |
| scene_anchor_template_hit | 记录带 sceneAnchor 的模板被成功选择或拍成。 |
| energy_level_switch | 记录用户在“更自然 / 更有张力”之间的切换。 |